# 《开物脉络》天工开物杯项目执行计划与技术设计文档

## Word 文件

已完成并整理为 A4、12 页的正式 Word 文档，已包含执行摘要、项目定位、四日冲刺计划、MVP、A/B 测试、技术架构、Mermaid 源码、新余地方证据、风险控制、五张 A3 信息架构、投稿检查表和参考文献。

下载 Word：开物脉络_天工开物杯_项目执行计划与技术设计文档_V1.0.docx

## 文档中的核心判断

项目最终明确归入 “数字智能”方向。比赛官方把这一方向定义为面向数字交互界面等场景，强调“友好人机交互、数据驱动决策和服务模式创新”；相比之下，我们的核心交付并不是新材料、制造装备或单一文创商品，因此以数字智能参赛最准确。官方投稿截止日为 2026 年 9 月 22 日。[1]

文档没有把《开物脉络》继续写成泛化的“AI 智慧文博”。目前冻结的定位是：

《开物脉络》——面向工业研学的古今工艺认知导航系统

以前台“同一道造物问题，古今不同解法”的文化互动作为辨识度，以工业工艺因果关系与知识缺口感知作为智能内核，以课程映射、现场观察和研学反馈作为落地价值。

这个定位有较强的新余地方依据。新余市博物馆资料显示，凤凰山铁矿遗址为唐至明时期遗址，保留矿石、冶铁炉、铸模等遗迹，可反映从原料采集、燃料选用、铁水冶炼到成品提取的完整工艺；博物馆对其与宋应星在分宜著《天工开物》的关系采用了谨慎的“应是……资料来源地”表述，文档也严格沿用这一证据边界。[2]

现代侧同样不是硬套场景。新余市工信局 2026 年资料显示，当地钢铁产业已基本形成“铁矿石采选—炼铁—炼钢—轧材—钢材精深加工—钢铁新材料应用”的完整产业链；2025 年钢铁产业营收占当地三大主导产业中的 42.5%。[3]

同时，文档专门加入了一个重要的反创新判断：新钢历史陈列馆本身已经位于高炉生产现场、毗邻高炉智慧集控中心，是“印象新钢”工业旅游路线首站，而且馆内已有大型数字厂区沙盘和《天工开物》冶铁场景还原。也就是说，单纯做“古代冶铁 ↔ 现代钢铁”的数字展示不能再声称创新；我们必须进一步把它变成可交互、可计算、可验证的古今工艺关系网络。[4]

国家七部门 2026 年关于工业文化、工业遗产和工业旅游的政策，也明确支持利用现代工厂、工业遗产、工业博物馆和展示馆开展工业研学，将工业科普、技能体验和文化传承融入研学；同时要求工业旅游建立在安全生产与保密要求之上。这个政策依据直接决定了文档中的架构原则：生产现场采用固定安全物理路线，智能系统主要适配观察重点、解释深度和知识补充，而不是让 AI 自由规划游客在钢厂里乱走。 [5]

此外，用户提供的 2026 产业赛道企业命题名单被纳入需求侧证据，用于对照“工业旅游研学”“个性化研学”和“智慧博物馆”已经发展到什么程度，从而避免把 AI 问答、知识图谱、数字孪生、个性化路线等成熟能力继续包装成核心创新。fileciteturn0file0

## 文档已经包含的交付内容

Word 中已经把 P0–P7 写成可直接执行的阶段计划，并给出了每一阶段的时间、目标、任务、验收成果和 Gate。关键路径被冻结为：

地方证据 → 产品定义 → 古今工艺数据 → 可运行纵线 → 强基线 A/B → Demo V2 → 五张 A3 → 海报/说明/提交。

技术部分给出了两套图示：一套可直接阅读的架构图，以及一套可复制修改的 Mermaid 系统架构源码；项目时间线同样同时提供了甘特式图表与 Mermaid Gantt 源码。

MVP 也被严格限制在一条真实纵线：一条新余钢铁工艺链、6–8 个“共同造物问题”、10–15 个古今工艺节点、规则式 Knowledge-gap Engine、React/TypeScript 前端、FastAPI 后端、SQLite + JSON 数据层、一页轻量教师/运营复盘端。 文档明确把数字人、复杂 CV、自研大模型、Neo4j、GNN、深度知识追踪、强化学习、完整数字孪生、商城社区等全部列为截止日前的 Non-goals。

A/B 方案也不拿“什么都没有”的传统导览当弱对手，而是：

A：专家设计的优质固定工艺路线
对比
B：相同内容质量、近似时间预算下的知识缺口感知版本

并测流程结构理解、工艺因果理解、近迁移、时间效率、认知负荷、自主感、完成率以及可选的 24 小时保持。文档设置了明确的“死亡条件”：如果 B 没有表现出合理的理解/效率增益，反而明显更像考试、更烦，就把“实时自适应”从核心卖点降级，而不是为了参赛硬保错误假设。

## 投稿前最值得立即执行的事项

官方要求已经完整做成检查表：最多 5 张 A3 JPG、300 DPI、单张不超过 5 MB；另交 1 张竖版 A3 宣传海报；设计说明不超过 500 字；宣讲视频为选交，要求 1080P、3 分钟以内、300 MB 以内。更容易被忽略的是，全部物料不得出现学校、作者、指导教师或其他赛事 Logo，否则有明确扣分甚至判无效的风险。[6]

知识产权风险也已经单独列入高等级风险项：官方规则写明，作品不得侵犯第三方权利，并规定获奖作品著作权归命题单位，作者保留署名权、展览展示权。因此文档建议把比赛版本与现有 jinyu-demo 主仓库隔离，不原样提交整个既有项目，更不要把未经授权的图片、字体、企业素材混入最终作品。[7]

文档中还已经放入一版可继续压缩润色的 ≤500 字设计说明草案，以及五张 A3 的最终信息顺序。其中最优先应该开始制作的是 A3-02《同一道造物问题，古今不同解法》——这张板决定整个项目究竟看起来是另一个智慧导览 App，还是一个真正属于“天工开物 × 新余钢铁”的设计作品。

[1] [6] [7] https://www.ncda.org.cn/dsjs/dsnr/mtsd/9B8/

https://www.ncda.org.cn/dsjs/dsnr/mtsd/9B8/

[2] https://www.xysmuseum.com/587.html

https://www.xysmuseum.com/587.html

[3] https://gxj.xinyu.gov.cn/gxw/zwdt/2026-09/10/content_1bf1a62c6a874439b8e193641ca73a97.shtml

https://gxj.xinyu.gov.cn/gxw/zwdt/2026-09/10/content_1bf1a62c6a874439b8e193641ca73a97.shtml

[4] https://www.saac.gov.cn/daj/c100218/202205/c576345df9934dc58956c78c9553b67e.shtml

https://www.saac.gov.cn/daj/c100218/202205/c576345df9934dc58956c78c9553b67e.shtml

[5] https://www.mct.gov.cn/preview/whhlyqyzcxxfw/zhgl/202606/t20260601_966065.html

https://www.mct.gov.cn/preview/whhlyqyzcxxfw/zhgl/202606/t20260601_966065.html